**Propuesta implementación web service facturación electronica**

Saludos Doña Patricia

Estoy interesado en la Célula extendida de CCM para desarrollo en Inspire debido a mi conocimiento de las herramientas de Quadient y a la experiencia que poseo.

Si tienen alguna duda respecto a los precios o las actividades a realizar, no duden en escribirme

**Requerimientos**

* Diseño de la arquitectura en nube
* Definición de reprocesos, reintentos y aseguramiento de la información
* Desarrollo de API para el envió de email a los clientes finales
* Desarrollo de API para la autenticación y validación ante la DIAN
* Configuración de dominio para el envío de comunicaciones
* Configuración de dominio para exponer las API a internet
* Maquetación de plantillas de email (Plantillas demo para las pruebas)

**Trabajos realizados:** proyecto CCM - SOAT, estándar GID, Afiliaciones EPS, Dinámica entre otros

Pueden confirmar referencias de mi trabajo con Alejandra Gomez o personas que han trabajado anteriormente en el proyecto de CCM

**Criterios de aceptación:**

* Desarrollo de mapeo de datos en los WFD
* Diseño de plantillas de email
* Diseño de plantillas PDF
* Pruebas unitarias de las implementaciones
* Solución de bugs reportados
* Entrega de documentación de los procesos
* Paso de los procesos al ambiente de QA y Produccion

**NOTAS**

* Una vez se finalicen todas las tareas se tendrá un periodo de garantía de 1 semana mientras se revisan y hacen pruebas en ambiente de QA.
* Cualquier intervención o análisis de funcionalidad posterior al tiempo de garantía se tomará como soporte.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción de servicios** | **Costo** | **Ud.** |
| **Desarrollo aplicaciones Inspire** | **$50.000** | **hora** |